## Slide 1
图文快印门店连锁管理系统
Print MIS 答辩汇报
AI辅助需求工程 · 代码生成 · 变更管理 · 批判性反思
A1-A6
TLCD
RCR / CRR
v2
姓名：________________
学号：________________
班级：________________
课程：________________
指导教师：____________
日期：2026年6月29日
综合实训答辩
01
Notes: 开场先说明项目不是单一应用演示，而是一次从需求到代码、测试和变更的完整软件工程实训。
强调答辩主线：AI辅助方法如何落到图文快印连锁门店业务，并用可追溯证据验证。
个人信息处保留填写栏，现场可按学校要求补齐。

## Slide 2
汇报结构
答辩路线：从方法到证据
图文快印 Print MIS | AI辅助软件开发实训
02
01
背景与目标
为什么选择图文快印 Print MIS
02
AI辅助流程
七类涉众智能体与 A1-A6 需求工程
03
系统实现
v1 业务闭环与 v2 变更/文件能力
04
验证证据
测试、RCR、CRR 和实际运行验收
05
批判性反思
AI有效性、局限与改进方向
Notes: 这一页把老师的预期先对齐：不是按文件目录逐项念，而是按软件开发链路讲。
后面每一部分都会对应具体证据：需求产物、代码实现、测试结果和反思结论。
8到10分钟内，重点放在方法是否有效以及系统是否真实可运行。

## Slide 3
业务问题
项目背景：连锁快印需要业务闭环
图文快印 Print MIS | AI辅助软件开发实训
03
图文快印门店的难点不在单次下单，而在跨角色、跨门店、跨状态的协同。
• 客户侧需要清晰下单、上传文件、变更与进度反馈。
• 门店侧要处理报价、作业单、生产、库存和配送。
• 总部侧关注跨店权限、财务、报表和审计追溯。
• 系统目标是把流程、数据和责任边界落到可运行软件。
7类
核心角色
客户、门店、总部与支撑角色
Print MIS
开发对象
围绕订单全生命周期管理
Notes: 先用业务语言说明项目：快印业务涉及文件、报价、生产和配送，不只是一个订单表。
七类角色对应后续的涉众智能体，也对应系统里的权限和工作台视角。
目标是用软件工程方法把这些业务事实变成需求、设计、代码和测试。

## Slide 4
需求工程
方法总览：AI协同但不替代工程判断
图文快印 Print MIS | AI辅助软件开发实训
04
01
需求获取
A1：七类涉众角色表达目标、痛点与异常场景
02
质量分析
A2：识别歧义、冲突、遗漏和不可验证表述
03
UML建模
A3：把业务流程和领域对象结构化
04
SRS编写
A4：形成正式需求规格和验收口径
05
需求验证
A5：检查一致性、完整性和可测性
06
基线管理
A6：冻结版本并建立追溯矩阵
A1b 访谈主持人负责追问流程、数据、权限、异常与非功能缺口；人工负责确认业务真实性和取舍。
Notes: 这里说明 AI 的角色边界：它帮助组织访谈、发现问题和生成候选文档，但不自动代表真实用户。
A1到A6形成从获取到基线的闭环，后续架构和代码都必须能回到这些需求证据。
这也是我后面反思的重点：AI辅助流程有效，但必须有人工门禁。

## Slide 5
追溯关系
证据链：让需求能解释代码
图文快印 Print MIS | AI辅助软件开发实训
05
阶段 | 核心产物 | 作用 | 证据路径
需求 | SRS / RTM | 定义范围与验收 | obsidian-vault/wiki/baselines
设计 | ASD / MDS / DTS | 约束架构与模块 | wiki/summaries/*.md
接口 | OpenAPI 契约 | 固定外部交互形状 | wiki/summaries/API契约
实现 | v1 / v2 代码 | 业务流程可运行 | generated-code/printshop-v*
验证 | RCR / CRR | 反向校验漂移与回归 | wiki/summaries/变更管理
答辩时的关键标准：不是“生成了多少文件”，而是同一业务事实能否在需求、设计、代码、测试和变更记录之间互相印证。
Notes: 这一页用于回答老师可能问的：你的工作如何证明不是散乱产物？
我把证据链分成需求、设计、接口、实现和验证，每个环节都有仓库路径。
如果现场需要展示，可以打开对应目录说明每类产物的作用。

## Slide 6
系统结构
架构：需求平台与业务系统分层协同
图文快印 Print MIS | AI辅助软件开发实训
06
需求工程侧
业务系统侧
FastAPI 页面与接口
CrewAI 阶段智能体
Obsidian 知识库
n8n CCB 工作流
Java 17 / Spring Boot 3
Spring Security + JPA
Flyway + MySQL/H2
无构建 ES Module 前端
TLCD / OpenAPI / ADR
设计约束把自然语言需求转译为可检查的实现边界。
Notes: 架构分两侧讲：左侧是支持需求工程的智能体和知识库平台，右侧是生成后的 Print MIS 业务系统。
中间的 TLCD、OpenAPI、ADR 是桥梁，防止需求报告和代码实现脱节。
实际实现采用模块化单体而非复杂微服务，符合课程规模和演示稳定性。

## Slide 7
系统实现
v1：先形成端到端业务闭环
图文快印 Print MIS | AI辅助软件开发实训
07
订单
文件
报价
作业单
生产
库存
配送
财务
审计
报表
工作台
权限
• 七类演示账号均可按角色访问对应模块。
• 订单详情可串起报价、生产、配送、财务和审计。
• 业务种子数据保持克制，便于从空库演示流程。
Notes: v1 的意义是先证明系统可以跑通完整业务闭环，而不是只生成后端接口。
模块覆盖订单到财务和审计，角色权限也贯穿前后端。
这为 v2 的增量变更提供了稳定基线。

## Slide 8
需求变更
v2：围绕真实变更做增量演进
图文快印 Print MIS | AI辅助软件开发实训
08
CR-001 订单变更冻结
处理中订单的关键规格不能被直接覆盖，必须提交变更请求；待审批会阻断排产、完工和配送。
冻结规则
防止处理中的订单被静默改规格
审批闭环
店长/管理员批准或驳回并写审计
多门店边界
客户本人、门店本店、总部跨店
账号治理
注册、员工管理、软停用、BCrypt
CR/CIA/ADR
变更证据
变更提出、影响分析、架构决策和回归校验
CRR
回归守护
验证冻结规则不破坏 v1 流程
Notes: v2 不是重做系统，而是围绕 CR-001 做真实的需求变更管理。
变更冻结是为了避免生产中订单被直接覆盖，体现业务规则和数据安全。
多门店、账号、文件等完善项都是在这个基线之上逐步加进去的。

## Slide 9
文件能力
上传建单：让文件成为订单入口
图文快印 Print MIS | AI辅助软件开发实训
09
01
上传文件
校验类型、大小和空文件
02
生成订单
默认参数先建 SUBMITTED 订单
03
自动分析
PDF/图片/Word 识别可靠参数
04
回填计价
有效页数更新页数与金额
05
人工确认
份数、工艺、配送继续编辑
文件类型 | 识别内容 | 处理策略
PDF | 页数、第一页尺寸、混合尺寸 | 可靠则回填
图片 | 单页、像素、可用 DPI | 可靠则回填
DOC/DOCX | 文档属性页数、页面尺寸 | 提示人工确认
损坏/不支持 | FAILED/UNSUPPORTED | 保留文件，不猜测
Notes: 这里讲最近完善的流程：新增订单不再先填表，而是先上传文件生成订单。
后端在同一事务中建单、保存文件并做分析，失败时避免留下无效订单。
解析失败不会阻止上传，但不会随便猜页数，仍要求人工确认。

## Slide 10
质量验证
验证结果：用可执行检查支撑结论
图文快印 Print MIS | AI辅助软件开发实训
10
Test
mvn test
v2 Maven 测试通过，覆盖身份、文件、状态和冻结回归
Build
mvn package
应用可打包，运行实例可替换旧 8080 进程
JS
node --check
无构建 ES Module 脚本逐个语法检查
CRR
CRR --check
CR-001 冻结规则与 v1 主流程回归检查
实际验收还覆盖登录/注册、用户停用、文件预览下载、375px窄屏布局、DOCX 12页识别和订单金额重算。
Notes: 这一页不要只说通过了测试，而要说明测试覆盖哪些风险。
Maven、打包、JS语法、CRR 都是可重复执行的命令，不是主观描述。
浏览器验收补足了自动测试没有覆盖的界面和运行实例问题。

## Slide 11
成果清单
核心成果：交付物覆盖全链路
图文快印 Print MIS | AI辅助软件开发实训
11
类别 | 代表产物 | 完成状态
需求 | 访谈记录、A2报告、UML、SRS、验证报告 | 已形成
基线 | BL-20260618 / BL-20260624、RTM | 已冻结
设计 | ASD、MDS、DTS、TLCD、OpenAPI、ADR | 已约束
实现 | printshop-v1、printshop-v2 业务系统 | 可运行
变更 | CR-001、CIA、CRR、ADR-005 | 已闭环
文档 | 综合文档与批判性反思报告、答辩PPT | 已整理
成果组织原则：源文件和证据路径留在仓库，答辩材料只提炼关键链路和风险判断。
Notes: 这页可以作为老师检查提交完整性的入口。
注意不要把每个文件都展开，只说明不同产物在软件开发链路中的位置。
如果被追问证据路径，可以回到 Obsidian vault、generated-code 和项目提交文档目录。

## Slide 12
批判性反思
反思：AI有效，但证据不能自动成立
图文快印 Print MIS | AI辅助软件开发实训
12
有效性
结构化访谈能快速补齐角色视角。
模式匹配适合发现需求歧义和文档缺口。
代码脚手架和回归脚本提升重复任务效率。
局限性
领域知识不足时，结论仍需人工复核。
上下游产物会漂移，索引与实现可能不同步。
RCR/CRR 会受检测边界和字符串误报影响。
结论：AI产物必须由证据、测试和人工判断共同验证
Notes: 这是批判性反思的核心页：既承认 AI 的效率，也指出不能把生成结果等同于事实。
结合项目中的真实例子：产物索引滞后、TLCD理想与实现差距、RCR过度乐观、CRR误报。
答辩时语气要平衡，重点是说明我知道哪里需要人工把关。

## Slide 13
后续优化
改进方向：把可信度前移
图文快印 Print MIS | AI辅助软件开发实训
13
证据优先
先固化事实来源，再让AI生成总结
契约测试前置
OpenAPI定义形状，测试定义行为
人工门禁
关键业务规则、风险接受、基线批准必须人工确认
更细提示词
按场景拆分目标，降低上下文漂移
自动化验收
浏览器回归覆盖主要角色和窄屏布局
非功能测试
补充安全、并发、恶意文件和长时间运行验证
Notes: 这页回答如果重新做一次会怎么改。
核心不是换一个更强模型，而是把证据、契约、测试和人工门禁前移。
后续还要补非功能测试，尤其是上传文件、安全和真实数据库场景。

## Slide 14
答辩收束
总结：方法、系统与反思共同完成
图文快印 Print MIS | AI辅助软件开发实训
14
本项目的价值不只在于生成了 Print MIS，而在于把 AI 辅助软件开发放进可追溯、可验证、可反思的工程流程。
A1-A6
方法
从访谈到基线，形成可追溯资产
v1 + v2
系统
业务闭环、变更冻结和文件解析
测试 + 反思
验证
自动检查与人工判断共同约束AI输出
谢谢各位老师，请批评指正。
Notes: 最后收束到三个关键词：方法、系统、验证。
强调本次实训最大的收获是学会把 AI 输出放进工程证据链，而不是盲目信任。
结束后主动欢迎老师提问，可以从需求、架构、v2变更或反思任一角度展开。