综合文档与批判性反思报告

图文快印门店连锁管理系统

人工智能辅助软件工程综合实训

姓　　名：____江青焰______________

学　　号：____202321332088________

班　　级：____软件2313___________

课程名称：____高级软件设计实践___

指导教师：________________________

2026年6月29日

摘　要

本报告围绕“图文快印门店连锁管理系统”综合实训，说明从涉众需求获取、需求质量分析、UML建模、SRS编写、需求验证与基线，到架构设计、三层约束、代码生成、软件测试和需求变更管理的完整过程。项目以七类涉众角色智能体提供业务视角，以A1b访谈智能体组织结构化提问，并通过A2至A6阶段智能体形成可追溯需求资产；随后使用ASD、MDS、DTS、TLCD和OpenAPI约束代码生成，以RCR和CRR执行逆向校验与变更回归。系统最终形成Java 17、Spring Boot 3、Flyway、MySQL/H2和原生Web前端组成的Print MIS课程演示版本，并在v2中实现订单变更冻结、多门店权限、用户管理、文件上传预览、上传建单及PDF、图片、Word文件分析。

报告的重点不是罗列提交物，而是批判性评估所采用方法。实践表明，AI在模板匹配、结构整理、候选方案生成和重复性检查方面表现突出，但在领域判断、跨阶段一致性、真实运行环境识别和安全边界推理方面仍需人工把关。项目中出现的产物索引滞后、TLCD理想约束与实现差距、RCR过度乐观以及CRR字符串证据误报，说明“生成了报告”不等于“建立了可信证据”。因此，本报告提出以证据为中心、契约测试前置、人工门禁明确化和确定性校验增强等改进方向。

关键词：多智能体协同；需求工程；三层约束；代码生成；RCR；需求变更；人机协作

目　录

1 项目概述	5

1.1 项目背景与目标	5

1.2 业务范围与实现边界	5

1.3 总体技术路线	6

2 AI辅助软件开发全流程	6

2.1 七类涉众智能体与阶段智能体协同	6

2.2 A1至A6六步工作流	6

2.3 架构设计、三层约束与接口契约	7

2.4 v1代码生成与v2增量演进	7

2.5 测试、逆向校验与变更管理	8

3 主要提交物与追溯关系	8

4 系统实现与验证结果	9

4.1 模块化单体与数据边界	9

4.2 上传建单与文件分析	9

4.3 质量验证结论	10

5 批判性反思报告	10

5.1 反思标准：从“产出数量”转向“方法有效性”	10

5.2 超出预期的AI辅助环节	11

5.3 效果不如预期的环节及原因	12

5.4 人工判断在流程中的不可替代性	13

5.5 如果重新实施一次，我会改变的决策	13

5.6 方法论能否脱离CrewAI与Reasonix	14

5.7 最终认识：AI扩大能力，也扩大验证责任	15

6 结论	15

附录A 内部证据索引	16

1 项目概述

1.1 项目背景与目标

图文快印门店的业务看似由“接单、打印、交付”三个动作构成，实际却同时涉及客户文件、计价报价、工艺选择、库存耗用、生产排程、跨店配送、收退款、开票、异常变更和审计追踪。不同门店依赖微信、口头交接或手工台账时，容易出现订单参数遗漏、价格口径不一致、生产按旧版本文件执行、跨店任务责任不清以及财务数据难以追溯等问题。本项目的目标是构建一个面向连锁门店的Print MIS课程演示系统，用统一数据与状态流承载客户、店员、店长、总部运营、财务、配送和系统管理员七类角色的协作。

项目并未把“生成代码”作为唯一目标，而是把可追溯的软件工程过程作为主要训练对象。需求记录需要能够解释SRS，SRS需要能够解释架构与接口，代码需要能够被设计资产逆向校验，需求变化还必须形成CR、CIA、ADR、CRR和新基线。由此，项目的成功标准不是某一次模型输出看起来完整，而是同一业务事实能否在需求、设计、代码、测试和变更记录之间形成证据链。

1.2 业务范围与实现边界

系统覆盖客户注册与登录、门店与用户管理、上传文件创建订单、文件分析、订单审核、报价确认、作业单、生产与库存、配送签收、收款退款、发票、审计日志、经营报表和订单变更审批。v2进一步强化多门店数据边界：客户只能访问本人订单，店员和店长访问所属门店，总部运营、财务和管理员按职责跨店，配送人员只访问待接或分配给自己的任务。文件能力支持安全落盘、版本记录、在线预览、下载审计，以及PDF、图片、DOC/DOCX的可靠参数识别。

需要明确的是，当前成果定位为课程实训和本地演示系统，而非可直接上线的生产系统。Basic Auth、演示账号、本地文件目录和模拟外部接口均是有意保留的边界；真实支付、税务、短信、企微、设备协议、对象存储、高可用部署和合规运维不在本轮实现范围。把这些边界写清楚，比用“准生产”一词掩盖风险更符合工程诚信。

1.3 总体技术路线

需求工程侧采用FastAPI与CrewAI组织智能体，通过Obsidian知识库保存原始记录、分析报告、UML、SRS、验证报告、基线和设计资产；n8n负责串联批量流程与CCB等待节点。业务系统侧采用Java 17、Spring Boot 3、Spring Security、Spring Data JPA、Flyway和MySQL 8，提供H2演示模式；前端保持无构建的HTML、CSS和ES Module结构。验证侧同时使用Maven测试、静态JavaScript检查、HTTP端到端流程、浏览器验收、RCR设计漂移检查和CRR变更回归检查。

2 AI辅助软件开发全流程

2.1 七类涉众智能体与阶段智能体协同

“七类智能体”在本项目中首先指七类A1a涉众角色智能体：客户、门店店员、门店店长、总部运营管理员、财务人员、配送/外协人员和系统管理员。每个智能体被限定在一线角色视角，负责表达本角色的目标、痛点、异常场景和验收期望；A1b需求获取智能体不代替涉众回答，而是根据已有对话追问流程、数据、权限、异常和非功能缺口。这种分工避免一个通用模型同时扮演所有角色造成观点混杂。

在涉众层之外，项目还有A2质量分析、A3建模、A4文档、A5验证和A6基线等阶段智能体。它们不是新的业务角色，而是软件工程责任角色：前者提供业务证据，后者加工、审查和冻结证据。将两者分开说明十分重要，否则容易把“七类涉众”误写成“七个开发阶段”，也容易忽略每一阶段仍需人工确认输入是否可信。

2.2 A1至A6六步工作流

| 阶段 | 主要输入 | 主要输出 | 人工门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 七类涉众访谈记录 | 结构化原始需求 | 确认回答是否符合真实业务 |
| A2 | 全部原始记录 | 模糊、冲突、遗漏与风险清单 | 决定补访还是带风险继续 |
| A3 | A1记录与A2报告 | 用例图、活动图、建模决策 | 检查Actor与关键路径 |
| A4 | 需求、质量报告、UML | 带REQ编号的SRS | 确认范围、术语和验收标准 |
| A5 | SRS与上游证据 | 交叉验证报告与退回建议 | 判断返修、补访或提交CCB |
| A6 | 审批结论与验证结果 | 正式基线、RTM和确认记录 | CCB批准或带风险批准 |

六步流程通过文件路径、版本号、REQ编号和RTM建立前后关系。A2在n8n工作流中被设计为风险提示而非自动阻断，A5也只是验证顾问而非自动修复器；CCB Wait节点承担真正的人工决策。这个设计承认模型能够发现问题，却不能替代项目责任人接受风险。与此同时，它也带来一个现实要求：如果人工门禁只是机械点击“通过”，流程图再完整也不会产生治理价值。

2.3 架构设计、三层约束与接口契约

需求基线之后，项目生成架构选型报告、ASD架构风格声明、MDS模块划分和DTS依赖拓扑，并以ADR记录关键决策。TLCD将约束拆成职责、接口和依赖三层：职责层规定模块“应该做什么、禁止做什么”，接口层规定模块间和外部系统如何交互，依赖层规定核心业务链的方向以及禁止的循环和跨级调用。OpenAPI则把路径、请求、响应、错误码和权限约束转成可检查契约。

三层约束的价值在于把自然语言设计原则变成代码生成提示中的硬规则。它使模型不只接收“请生成一个系统”这样的开放任务，而是在模块边界、错误响应、审计和依赖方向上受到限制。不过，约束文档本身也可能过度理想化，若没有与代码测试同步演进，就会从控制工具退化为装饰性文档；这一点在后文反思中将重点讨论。

2.4 v1代码生成与v2增量演进

v1根据基线、TLCD、OpenAPI和约束提示词生成模块化单体，后端按identity、order、quotation、job、production、inventory、delivery、finance、audit、reporting和dashboard等业务能力拆包，前端使用config、state、api、orders、render和main等ES Module。七类演示账号与基础门店、默认库存由Flyway初始化，业务数据保持为空，便于从客户下单开始演示完整流程。

v2没有重写v1，而是围绕CR-001“订单变更冻结”增量演进。处理中订单的关键规格不能被直接覆盖，客户或员工必须创建变更请求；待审批状态会阻断排产、完工和配送，店长或管理员批准后更新字段和金额，驳回后保留原单。后续完善又加入客户注册、管理员用户与门店管理、多门店隔离、文件预览下载、软停用、提交审核文件门槛、上传建单、PDF/图片/Word分析和自动计价回填。这种增量方式保留了回归基线，也暴露出数据库迁移、旧实例和前端状态兼容等真实工程问题。

2.5 测试、逆向校验与变更管理

测试覆盖身份认证、角色可见性、订单状态、文件校验与授权、计价、库存、生产、配送、财务以及CR-001冻结回归。当前v2完整Maven测试为20项且全部通过，打包、全部静态JavaScript语法检查和CRR检查也通过；最新实例在8080端口完成上传优先界面、375像素窄屏、DOCX识别12页和金额重算的实际验收。测试数据随后被清理，避免演示库污染。

RCR从实现反向检查架构职责、依赖拓扑、接口契约和需求/角色覆盖，CRR则聚焦变更闭环与v1回归。它们使“设计是否仍然存在于代码中”成为可重复执行的问题，而不是只在答辩时凭印象说明。CR-001还配套CIA、ADR-005、需求差异和新基线，形成从提出变化到验证变化的完整记录。

3 主要提交物与追溯关系

| 产物类别 | 主要作用 | 核心证据路径 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求记录 | 七类角色原始访谈证据 | obsidian-vault/raw/notes/ | 已形成 |
| A2报告 | 识别模糊、冲突、遗漏与回退建议 | wiki/summaries/需求问题清单-*.md | 已形成 |
| UML模型 | 用例、活动路径与Actor映射 | wiki/summaries/UML模型/ | 已形成 |
| SRS与A5 | REQ、数据字典、验收标准与验证 | wiki/summaries/SRS-*；需求验证报告-* | 已形成 |
| 需求基线 | 冻结正式需求并建立RTM | wiki/baselines/BL-*/ | 已形成 |
| 架构资产 | ASD、MDS、DTS与ADR决策 | wiki/summaries/ASD、MDS、DTS、ADR-* | 已形成 |
| 约束契约 | TLCD、OpenAPI与约束提示词 | wiki/summaries/设计约束/；API契约/ | 已形成 |
| v1系统 | 核心Print MIS业务闭环 | generated-code/printshop-v1/ | 已实现 |
| RCR报告 | 四类设计漂移逆向检查 | wiki/summaries/RCR逆向校验报告-v1.0.md | 已形成 |
| 变更资产 | CR、CIA、ADR-005、差异与CRR | wiki/summaries/变更管理/ | 已形成 |
| v2系统 | 订单变更、多门店、账号与文件增强 | generated-code/printshop-v2/ | 已实现 |
| 测试证据 | 自动化、HTTP与浏览器验收 | wiki/summaries/测试报告/；v2/src/test/ | 已通过 |

上述提交物的关键关系是：原始访谈解释需求来源，A2与A5解释质量风险，UML和SRS解释系统行为，基线确定版本边界，ASD/MDS/DTS/TLCD/OpenAPI解释代码生成约束，测试与RCR/CRR解释实现可信度，CR/CIA/ADR解释变化为何发生。只有这些关系能够被定位和复核时，提交物才是工程资产，而不是文件数量的堆积。

4 系统实现与验证结果

4.1 模块化单体与数据边界

系统选择模块化单体而非微服务，符合课程规模和本地演示条件。Spring Boot提供统一部署单元，业务包保持相对清晰，Flyway管理数据库演进，审计与异常响应作为横切能力。角色和门店过滤由后端访问策略实施，而不是只依赖前端隐藏按钮；这使越权访问能够返回403或404，并让客户、门店和总部形成不同数据视图。

显示名称允许重复后，配送归属不能继续依赖姓名字符串。实现中增加了账号级承运标识并在迁移时回填历史任务，避免同名配送员串单。这一小改动说明数据模型中的“展示字段”和“身份字段”必须分离，也说明需求看似只涉及注册体验，实际可能影响授权边界。

4.2 上传建单与文件分析

订单新增流程被调整为先选择文件、上传成功后生成订单，再补充份数、工艺和配送参数。后端新增multipart上传建单接口，创建订单和首个文件处于同一数据库事务，并在落盘异常时清理物理文件。PDFBox用于识别PDF页数和页面尺寸，ImageIO识别图片像素和DPI，Apache POI的XWPF/HWPF用于读取DOCX/DOC保存属性与节尺寸。可靠页数会在订单仍为SUBMITTED时回填并重新计价；属性缺失时标记PARTIAL，损坏文件标记FAILED，并保留人工确认路径。

Word页数来自文档保存属性，并不等于重新排版后的绝对页数，因此系统明确展示提示而不伪装成精确排版引擎。这个决策体现了“可靠识别优先于猜测”：系统可以自动化确定性较高的参数，但对受字体、打印机和排版环境影响的结果保留人工责任。

4.3 质量验证结论

自动测试和浏览器验收表明，核心流程、角色隔离、文件门槛、Word分析和CR-001冻结没有相互破坏。V9迁移在H2测试库和实际demo文件库均成功执行；旧8080实例被识别并替换为最新JAR，避免源码已更新但浏览器仍访问旧进程。当前系统能够稳定支持课堂演示和后续迭代，但仍应保留对真实数据库、并发上传、恶意文件、外部存储和长时间运行的进一步验证。

5 批判性反思报告

5.1 反思标准：从“产出数量”转向“方法有效性”

评价本次实训不能只看生成了多少Markdown、多少接口或多少测试。真正需要回答的是：某种方法是否减少了不确定性，是否让错误更早暴露，是否保留了可复核证据，以及它引入的新成本是否低于收益。按照这个标准，AI生成一份结构完整但事实不准确的文档不能算成功；相反，一个主动暴露约束冲突、迫使团队修正范围的失败输出可能更有价值。我的核心认识是，AI最适合扩展候选空间和执行重复检查，人类必须负责定义事实、接受风险和判断业务后果。

本项目的方法论包含七类涉众智能体协同、A1至A6六步工作流、三层约束设计以及RCR/CRR逆向校验。它们共同构成“生成—审查—约束—验证”的循环，但每一环都可能产生形式主义：角色智能体可能只是七种语气，六步流程可能只是文件传递，TLCD可能只是口号，RCR也可能只是在搜索关键字。批判性反思的任务，就是区分这些方法什么时候真的改变了决策质量，什么时候只是增加了看起来专业的包装。

5.2 超出预期的AI辅助环节

第一，结构化需求获取和缺口发现的效果超出预期。图文快印业务包含大量重复模式：谁触发订单、需要哪些字段、异常如何上报、谁有权限审批、状态如何影响下一步。A1b能够稳定地从一段回答中继续追问数据、异常、权限、通知和报表，A2也擅长识别“尽快”“低价”“自动处理”等不可验收表达。原因并非模型真正理解了每家门店，而是需求质量检查本身具有较强的模式匹配特征。只要角色边界和提问维度明确，AI能以较低成本扩大访谈覆盖面，减少只讨论正常流程而遗漏异常流程的情况。

第二，UML、SRS和追溯表的初稿生成具有明显效率优势。A3可以把七类角色映射到Actor，并把接单、报价、排产、配送和对账拆成活动路径；A4可以按IEEE 830式结构组织REQ编号、前置条件、输入输出和验收标准。对人工而言，这类工作耗时且容易漏掉格式，对模型而言却是擅长的结构转换。尤其当A4被要求验证必要章节、REQ编号和涉众覆盖时，输出的稳定性比自由写作高得多。AI在这里没有替代需求分析，而是把已确认内容快速转换为可审查载体。

第三，约束驱动的代码脚手架和重复性回归检查表现良好。明确给出Java版本、模块目录、角色规则、API路径、错误响应和数据库迁移规范后，模型能够快速生成一致的控制器、服务、仓储、前端模块和测试骨架。v2的增量工作进一步证明，AI对“沿用既有模式新增一个相似能力”尤其有效，例如新增管理员接口、文件字段、迁移脚本和测试断言。RCR/CRR脚本、JavaScript语法检查和Maven测试则把重复核对从人工清单变成可执行命令，使每次修改后都能快速获得反馈。

第四，AI在跨技术栈定位问题方面也提供了意外价值。用户删除返回405并不是源码缺少DELETE映射，而是8080仍运行旧JAR；文件列表窄列问题既涉及HTML结构，也涉及CSS响应式约束；允许显示名称重复又会影响配送授权。模型可以在接口、进程、数据库迁移和前端状态之间快速建立候选因果链。不过，这种优势只有在实际读取进程命令行、监听端口和测试响应后才可靠，纯粹依据错误信息猜测仍然容易走偏。

5.3 效果不如预期的环节及原因

首先，涉众智能体提供的是“合理的模拟回答”，不是真实组织知识。它可以生成典型门店痛点，却不知道本项目实际门店的设备品牌、报价习惯、税务流程或人员能力。若把模拟涉众输出当成事实，后续SRS会形成一种自洽的虚构：A2、A3、A4都能引用它，RTM也能完整，但完整性并不能证明真实性。因此，角色智能体最适合用于访谈演练、问题补全和假设暴露，不应替代真实用户签字或现场观察。

其次，长链条自动生成容易造成上下游漂移。仓库中的产物索引仍把需求问题清单、UML、SRS和验证报告标记为“未创建”，实际目录却已经存在多个版本；这说明生成新文件很容易，维护唯一事实来源更难。类似问题还出现在版本命名和基线说明中：同一能力可能同时散落在summary、baseline和generated-code说明里。AI倾向于完成当前文件，不会天然承担全局信息架构责任。若没有索引更新门禁和“一个事实只有一个权威位置”的约定，产物越多，查找成本和矛盾概率反而越高。

再次，TLCD的理想约束与实际实现之间存在明显张力。例如TLCD要求订单模块不处理价格逻辑、状态必须统一通过StateMachine.transit()、模块间不得直接访问其他仓储；而当前课程代码为了保持模块化单体的简单性，订单服务包含计价策略调用，多个服务直接更新状态，也存在跨能力服务协作。不能简单断言实现一定错误，因为TLCD本身可能超过课程版本的必要复杂度；但RCR仍给出“架构职责漂移0、依赖拓扑漂移0”的结论，说明校验脚本主要检查文件、模块和关键接口是否存在，而没有真正解析调用图和状态写入。这是典型的“检查通过不等于约束满足”。

CRR的三条中等级提示则展示了相反问题：创建、批准和驳回变更的逻辑实际上存在，但脚本因为寻找的证据字符串与实现命名不完全一致而报告缺失。这类误报不会直接破坏系统，却会消耗人工注意力，使团队逐渐习惯忽略报告。RCR过度乐观和CRR过度敏感同时出现，说明静态关键字校验只能作为廉价预警，不能被包装成形式化验证。真正重要的约束应落实为编译期依赖规则、架构测试、契约测试或行为测试，而不是只靠报告文本。

最后，AI对运行环境和非功能风险的掌握不足。旧实例、JAR锁定、端口冲突、H2与MySQL语法差异、文件系统残留都需要实际工具验证；模型仅阅读源码时无法知道浏览器访问的是哪一个进程。安全方面，文件扩展名允许并不代表内容安全，DOC/DOCX解析也可能面对压缩炸弹、恶意OLE对象和资源耗尽。当前测试重在正确流程与权限，并未覆盖病毒扫描、并发大文件、长时间稳定性和恢复策略。若把功能演示成功等同于生产就绪，会严重高估成果。

5.4 人工判断在流程中的不可替代性

CCB等待节点是本项目最有意义的人工门禁，因为它明确要求有人对A5风险作出“批准、带风险批准、退回或拒绝”的责任选择。模型可以列出风险，却不能替课程团队承担风险。类似地，订单变更冻结中的批准也必须由店长或管理员执行：AI可以计算金额差异和影响范围，但是否接受延期、追加成本或客户关系风险属于业务决策。把人工放在高后果节点，而不是让人工逐字重写模型生成的模板，是更合理的人机分工。

不过，人工门禁只有在输入可理解、结论可追溯时才有效。若A5报告过长、RCR结论没有证据链接、CCB页面只显示一个“通过”按钮，人就会成为形式上的签字者。重新设计时，应让每个门禁呈现少量关键差异、未解决问题、证据位置和可逆性说明，并要求审批人填写理由。这样，人工判断才不是自动流程的装饰，而是对模型不确定性的真实控制。

5.5 如果重新实施一次，我会改变的决策

第一，我会在访谈之前建立“事实、假设、决策、风险”四类证据模型。A1a模拟回答默认标记为假设，只有真实访谈、教师确认或系统观测才能升级为事实；每条REQ引用证据ID而不是只写涉众名称。这样可以防止模拟角色产生的合理叙述在多次转换后被误认为事实，也能让A5检查“证据等级”而不仅是文本一致性。

第二，我会把契约和验收测试提前到代码生成之前。先为核心状态流、角色可见性、价格可信边界、文件门槛和CR-001冻结编写可执行示例，再生成服务实现。OpenAPI负责接口形状，测试负责行为，TLCD只保留能够被自动检查或明确人工检查的约束。对于“不得跨模块访问仓储”等规则，可引入ArchUnit；对于状态流转，可建立集中策略并测试所有合法与非法边；对于OpenAPI，可执行请求响应契约测试。这样RCR不必依赖关键字猜测。

第三，我会减少一次性长链生成，改成小批量、可回滚的阶段提交。每生成一类产物，同时更新索引、RTM和版本元数据；每完成一个代码能力，立即运行目标测试、全量回归和浏览器验收。v1到v2的增量实践已经证明，小范围修改更容易定位回归，也更能保护用户已有改动。相反，先生成大量文件再统一整理，会把一致性问题推迟到最昂贵的阶段。

第四，我会更早引入真实浏览器自动化和运行实例标识。登录、上传建单、窄屏文件卡片、用户停用和角色导航都属于用户可见行为，仅做JavaScript语法检查不足以证明可用。启动脚本应输出版本、Git提交号、数据库与端口，并提供健康接口，测试在操作前确认当前实例版本。这样可以从机制上避免“源码正确但8080仍是旧实例”的问题。

第五，我会在文件和身份能力进入系统时同步进行威胁建模，而不是功能完成后再补。文件上传需要内容探测、解析资源限制、恶意文档隔离和生命周期清理；显示名称放宽需要检查所有使用姓名进行授权或关联的地方；管理员软停用需要考虑历史审计与最后一个管理员保护。每个看似局部的需求，都应先问它是否改变信任边界、数据所有权或不可逆操作。

第六，我会为非功能指标准备独立验收。当前已有批量数据和报表压测脚本，但还缺少明确的响应时间阈值、并发模型、数据库容量、故障恢复和可观测性标准。课程版本可以不实现高可用，却应说明测了什么、没测什么以及为什么。相比一句“性能良好”，带环境、负载、阈值和结果的报告更可信。

5.6 方法论能否脱离CrewAI与Reasonix

A1至A6、TLCD、RCR/CRR本质上是角色分工、输入输出契约和质量门禁，不依赖某个特定框架。七类涉众视角可以由真人访谈、普通表单或单次LLM会话实现；A2可以由评审清单和规则脚本完成；A3、A4可以使用任意建模与文档工具；A5可以是同伴评审；A6可以是Git标签、发布包和审批记录。TLCD可以存为Markdown或策略即代码，RCR/CRR可以由CI中的架构测试、契约测试和回归测试承担。因此，方法本身具有较强可迁移性。

CrewAI的价值主要是封装角色、任务和模型调用，n8n的价值是可视化编排与等待回调，Reasonix子技能的价值是把常用操作打包成可复用说明。替换这些工具会增加胶水代码、状态管理和日志维护成本，但不会改变核心方法。真正不可轻易替换的是项目沉淀的业务词汇、约束、测试样例和审批原则，因为这些才是组织知识。换言之，工具可替换，证据模型和工程纪律不可缺少。

同时也不能低估工具绑定。当前接口路径、n8n节点结构、Obsidian链接语法和CrewAI提示词都包含实现细节；若迁移到其他平台，需要重新处理状态持久化、重试、权限、人工审批和产物索引。所谓工具独立，不是把目录复制过去就能运行，而是能够从现有实现中抽取稳定的阶段契约，再为新工具编写适配层。五层设计资产包已经迈出这一步，但还需要用第二个不同领域项目验证其通用性。

5.7 最终认识：AI扩大能力，也扩大验证责任

本次实训最重要的认识不是AI可以更快写代码，而是AI把软件工程的瓶颈从“产出速度”转移到了“证据判断”。当文档、图表和代码可以快速生成时，人更容易被完整的形式说服，也更需要追问来源、约束和反例。项目中最有价值的时刻往往不是模型一次生成成功，而是测试暴露旧断言、运行实例揭示版本错位、显示名称需求触发配送授权检查。这些时刻迫使团队从表面功能回到系统后果。

因此，我不会把AI定位为自动完成软件生命周期的替代者，而会把它定位为受约束的协作者：它负责提出候选、转换结构、执行重复检查和解释差异；人负责定义真实问题、选择权衡、批准风险和对最终结果负责。高水平的AI辅助软件工程，不是减少所有人工，而是让人工集中在最需要判断的地方，并让每个判断都有足够证据。

6 结论

本项目完成了从多角色需求获取到v2变更演进的完整软件工程链条，形成需求、设计、代码、测试和变更五类相互关联的资产。七类涉众智能体与六步工作流提高了需求覆盖和文档生产效率，三层约束与接口契约为代码生成提供了边界，RCR/CRR使设计一致性和变更回归具备可执行入口。v2的订单变更冻结、多门店隔离、账号管理和文件分析进一步证明，增量演进比一次性重写更适合受控验证。

与此同时，实训也表明，AI输出的结构完整性不能替代业务真实性，静态证据检查不能替代行为验证，工具编排不能替代责任决策。未来应以权威证据源、可执行契约、人工高后果门禁和持续浏览器验证为核心，减少文档漂移和报告误判。A1至A6、TLCD和RCR/CRR具有工具独立的方法价值，但只有在真实项目中持续维护并接受反例检验，才能从课程产物转化为可靠工程能力。

附录A 内部证据索引

| 证据主题 | 仓库路径 |
| --- | --- |
| 需求获取 | agent-app/agents/a1a_stakeholders.py；a1b_elicitor.py |
| 质量分析 | agent-app/agents/a2_quality_analyzer.py |
| 建模与SRS | agent-app/agents/a3_modeler.py；a4_srs_writer.py |
| 验证与基线 | agent-app/agents/a5_requirement_validator.py；a6_baseline_manager.py |
| 三层约束 | obsidian-vault/wiki/summaries/设计约束/TLCD-三层约束文档-v1.0.md |
| RCR | obsidian-vault/wiki/summaries/RCR逆向校验报告-v1.0.md |
| CR-001与CRR | obsidian-vault/wiki/summaries/变更管理/ |
| v2实现 | generated-code/printshop-v2/ |
| 系统测试 | generated-code/printshop-v2/src/test/；wiki/summaries/测试报告/ |
| 设计资产包 | obsidian-vault/wiki/summaries/设计资产包/ |

说明：本报告的事实判断以仓库现有文件、测试结果和实际运行验收为依据。对尚未接入的真实支付、税务、设备和消息能力不作已完成陈述；对RCR、CRR和索引中的不一致以“检测边界”而非隐藏问题的方式记录。